附件： 房县“十四五”应急管理重点项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称项目 | 建设性质 （续建/新建） | 主要建设内容及规模 | 建设地点 | 总投资 | “十四五”完成投资 | 资金来源 | 投资主体 | 建设年限 | 进展情况 |
| 1 | 鄂西北生产生活应急物资储备中心建设项目 | 新建 | 总占地面积33021.95平方米约（49.532亩）,总建设规模为6367平方米。  1、基础设施建设主要包括储备库、调度中心、辅助用房，另设应急物资晾晒场、应急队伍训练场、观察场、停车场、停机坪等。其中储备库建筑面积4072平方米，共计四座，包括库房3320平方米、生产辅助用房277平方米、管理用房285平方米、附属用房190平方米；调度中心建筑面积2000平方米，主要用于战时应急救援指挥调度；辅助用房建筑面积295平方米，主要服务于停机坪；应急队伍训练场占地2300平方米；应急物资晾晒场占地1974平方米；室外货场占地2160平方米；观察场占地1500平方米。2、应急储备物资主要包括生产生活物资、水旱灾害物资、防汛抗旱物资、地震地灾物资、森林防火救灾物资、医疗急救物资。 | 红塔镇 | 13166.08万 | 13166.08万 | 中央投资 | 房县人民政府 | 2021-2025 | 已纳入省项目建设库 |
| 2 | 房县森林防灭火应急能力建设项目 | 新建 | 1、基础设施建设。按30人的森林专业扑火队伍，新建营房1处，按30平方米/人，建筑面积900平方米；购置营房配套设备(包括训练设备和办公设备等)；建室外实训场地1000平方米，购置场地训练设施1套。  2、装备建设。购置森林消防水车、巡护摩托车、无人机、往复式灭火水枪、水泵、发电机、对讲机、望远镜、风力灭火机、风水灭火机、高压细水雾灭火机、单兵装备、割灌机、油锯等森林灭火现代化装备。  3、水灭火设施建设。按取水半径5-10公里配套建设25处以水灭火取水点，并在重点林区建固定蓄水池25个。  4、森林火灾视频监控系统。建设视频监控点60个，传输系统，指挥平台等。 | 20个乡镇 | 4000万 | 4000万 | 中央投资 | 房县人民政府 | 2021-2025 | 编制可行性报告 |
| 3 | 房县综合防灾减灾示范工程项目 | 新建 | 1. 建成总面积12万㎡的4个标准化城区应急避难场所。 2. 在全县20乡镇分别建设2个综合防灾减灾示范社区（村）。 | 20个乡镇 | 5500万 | 5500万 | 中央投资 | 房县人民政府 | 2021-2025 | 策划 |
| 4 | 房县智慧化应急指挥中心建设项目 | 新建 | 1、应急指挥场所建设:应急指挥大厅、值班室、会商室、新闻发布厅、保障室、机房等基础设施。  2、基础支撑系统:显示、视频会议、融合通信、会议扩声、集中控制等系统。 | 城关镇 | 1000万 | 1000万 | 中央投资 | 房县人民政府 | 2021-2025 | 实施中 |
| 5 | 房县第二消防站（城西） | 新建 | 计划在房县城西侧建设第二消防站，项目位于房陵大道中西关社区一组、县国土局南侧，占地面积共8.36亩，建筑面积约2500平方米，项目含主体工程建设、外网建设、消防装备器材配备，达到执勤备战要求，总投入约1500万元。 | 城关镇 | 1500万 | 1500万 | 中央投资 | 房县人民政府 | 2021-2025 | 主体已完工 |
| 6 | 消防应急救援装备建设 | 新建 | 1、常规消防车辆、消防救援器材、消防员个人防护装备。  2、森林火灾扑救、山岳救援、水域救援、通讯组网、无人机航拍等高精尖专勤车辆、器材装备和应急救援物资。 | 城关镇 | 2000万 | 2000万 | 中央投资 | 房县人民政府 | 2021-2025 | 前期准备中 |
| 7 | 城北消防站 | 新建 | 拟在襄天高速公路与东城路交汇处建设一座二级消防站满足城市发展需要，建设用地2400平方米，总投资约2000万元。 | 城关镇 | 2000万 | 2000万 | 中央投资 | 房县人民政府 | 2021-2025 | 前期准备中 |