# 房县自建房安全专项整治工作实施方案

## （征求意见稿）

为贯彻落实全国、全省自建房安全专项整治电视电话会议精神，深刻汲取湖南长沙居民自建房倒塌事故教训，全面消除自建房安全隐患，根据《国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》（国办发明电〔2022〕10号）、《省人民政府办公厅关于印发全省自建房安全专项整治工作方案的通知》（鄂政办电〔2022〕28号），结合我县实际，制订本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院决策部署和省市工作要求，深刻汲取事故教训，举一反三，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，强化隐患就是事故的红线意识和底线思维。强化属地责任，落实监管责任，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责。按照“谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，严控增量、消除存量，远近结合、标本兼治，充分运用农村房屋安全隐患排查整治和第一次全国自然灾害综合风险普查成果，依法依规彻查安全隐患。迅速组织开展“百日行动”，对危及公共安全的自建房快查快改、立查立改，及时消除各类安全风险，坚决遏制重特大事故发生。 2022年12月底前完成全部自建房安全隐患排查，2023年12月底前基本完成安全隐患整治。通过3年左右时间建立健全自建房长效管理体制机制。

二、工作任务

## （一）全面排查摸底

1.排查范围。各乡镇要排查本辖区范围内城乡所有自建房，重点排查城乡结合部、城中村、拆迁安置区及老旧小区、疫情隔离场所、学校医院周边、工厂工地周边、商贸农贸市场周边等区域，突出用于商业娱乐、文化体育、宾馆、酒店、民宿、餐馆、网吧、酒吧、私人影院、教育培训、医疗卫生、养老和社会福利、宗教等人员密集、涉及公共安全的经营性自建房，特别是3层以上、涉及10人以上聚集的出租经营、违规改建扩建等房屋，确保不留死角、不留盲区、不漏一栋。

2.排查内容。要全面排查摸清自建房基本情况，重点排查房屋建设合法合规性（土地、规划、建设等手续办理情况）、结构安全性（设计、施工、使用等情况）、经营安全性（各类经营许可、场所安全要求等落实情况）等内容。要重点查清：是否私自改变使用用途功能，是否存在违法改造、擅自改变房屋结构和布局、违法改扩建（含加层、增设夹层、开挖地下空间、分割群租等情形），是否违反工程建设强制性标准装饰装修，是否存在重大结构安全隐患可能发生坍塌等，是否违规生产、储存、经营易燃易爆危险品等。

3.排查方式。要充分运用全国城乡自建房安全专项整治信息平台，开展全覆盖、拉网式、起底式排查，逐一归集排查信息，建立排查档案。要按照业主自查、村（居）排查、乡镇复核、县级督导方式，动员各方力量逐栋逐户采集信息、排查安全隐患。（看市方案中相关要求动员监理、设计等人员参与的表述是否增加）

## （二）开展“百日行动”

从6月开始，对经营性自建房集中开展“百日行动”，重点排查3层及以上、人员密集、违规改扩建等容易造成重大安全事故的经营性自建房风险隐患，通过百日攻坚，实现“自建房排查摸底基本完成、重大隐患基本管控到位”两个目标，坚决防范重特大事故发生。要迅速制定“百日行动”实施计划，将行动目标落实到任务清单、工作措施、时间节点、明确责任单位、责任人，压实工作责任，确保取得明显进展。要组织专业技术力量全面排查和初步判定经营性自建房安全隐患，根据风险程度分类制定整治措施。对发现存在严重安全隐患、不具备经营和使用条件的，要立即采取停止使用等管控措施，隐患未彻底消除前，不得恢复使用。

## （三）彻底整治隐患

1.建立整治台账。对经排查存在安全隐患的房屋，依据现行的国家标准规范，及时组织房屋安全鉴定，建立整治台账，实行销号管理。对经营性自建房，要聘请专业机构进行鉴定。各乡镇可采取政府购买服务等方式，委托有资质的专业机构开展安全鉴定。产权人（使用人）也可以自行委托专业机构开展安全鉴定。

2.实施分类整治。按照“谁拥有谁负责、谁使用谁负责”的原则，落实产权人和使用人整治主体责任。要落实整治属地责任和行业监管责任，坚持先急后缓，先大后小，分类处置，不能简单化、一刀切。要突出应急除险与彻底整治相结合，对存在重大安全风险隐患或鉴定为 D 级危房的建筑，第一时间撤离全部人员，疏散周边群众，封闭处置、现场排险；要“一户一策”“一栋一策” 逐一制定整治方案，综合运用管控、工程、法律等措施，该预警的要设置警示标志和警戒线，该封房的坚决封房，该加固的坚决加固，该拆除的依法拆除，确保安全隐患及时整治处置。

3.实行闭环管理。建立隐患排查、鉴定、整治、验收、销号责任闭环管理工作体系，紧盯排查、鉴定、整治、验收四个关键环节，实施清单化、台账式闭环管理。对鉴定为危险房屋的，建立整治台账、实行销号管理，确保整治完成一户，销号一户。

## （四）加强安全管理

1.严控增量风险。各乡镇要严格新建自建房审批管理，细化管控措施，加强源头把关。县城规划区内一般不批准新建自建房，农村新建自建房原则上不得超过3层，要采用编制通用图集或专业设计图纸，聘请经过培训的工匠或专业施工队伍施工。各乡镇、各相关单位要严格自建房用于经营的审批监管，房屋产权人或使用人在办理相关经营许可、开展经营活动前，应依法取得房屋安全鉴定合格证明。

2.加强日常检查。房屋产权人或使用人要定期开展安全检查，发现异常情况立即组织人员撤离，发现隐患要及时整改。对故意隐瞒房屋状况、使用危房作为经营场所导致事故的，依法追究刑事责任。落实乡镇属地责任，统筹城管、社区、物业、村居力量，健全房屋安全管理员和网格化动态管理制度，建立房屋安全巡查发现机制，做到问题及时发现、及时处置，确保安全。

3.清查违法行为。加强部门联动，继续组织开展“两违”（违法建设和违法违规审批）清查，依法严厉查处未取得土地、规划和建设等手续，以及擅自改建加层，非法开挖地下空间等行为，对严重危及公共安全且拒不整改的，依法追究刑事责任，典型违法案例要公开曝光。存在违法建设、违规审批问题的自建房，不得用于经营活动。建立群众举报奖励机制，举报一经查实，予以奖励。对故意隐瞒房屋安全状况、使用危房作为经营场所导致重大事故的，依法追究刑事责任。

（五）建立长效机制

加强房屋安全管理队伍建设，县级要明确专门的房屋安全行政管理机构，在乡镇层面确定一个综合管理机构统一负责农房建设管理，充实基层监管力量。按照“谁审批、谁负责”的原则，落实用地、规划、建设、经营等审批部门的安全监管责任，加强审批后监管，督促产权人或使用人落实房屋安全主体责任，通过部门联动实现房屋安全闭环管理。加强房屋安全监管机构和从业人员管理，坚决杜绝鉴定检测报告造假行为，确保报告真实性准确性。要探索研究房屋定期体检和质量保险制度，加快建立城乡房屋安全管理制度体系。

三、保障措施

（一）加强组织领导。县政府建立县长任组长、分管副县长任副组长、县直有关部门主要负责人为成员的房县自建房安全专项整治工作领导小组，领导小组办公室设在县住建局，成立工作专班负责专项整治日常工作，各成员单位明确专班专人负责具体工作。各乡镇要参照成立领导小组及工作专班，完善工作机制，细化工作方案，实行县、乡镇、部门、村（社区）四级联动推进机制，落实经费、人员、技术等各项保障，确保高质量完成专项整治任务。

（二）压实工作责任。各乡镇要认真履行属地管理责任，压实房屋产权人或使用人的房屋安全主体责任，各部门要认真落实监管职责，着力消除安全责任盲区，做到事前事中事后全链条、全领域、全覆盖，形成事事明责、层层负责、人人担责的工作体系，确保专项整治工作取得实效。各行业主管部门要落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，负责本行业所属自建房排查整治，切实担负涉及本行业监管范畴的自建房专项整治责任。各乡镇、各单位要畅通自建房安全举报渠道，广泛接受社会监督，及时受理群众反映问题，做好法律咨询、司法调解、维护稳定等工作。

（三）加强督导检查。县政府将专项行动纳入安委会安全生产重点督查事项跟踪督办，抽调县直相关部门组织联合督导检查组，采取“四不两直”抽查暗访、督导检查。定期对各地专项整治工作情况开展督促指导和监督检查，对专项整治工作履职不力、进展迟缓、推诿扯皮、工作不力，发生事故的，严肃追责问责。县领导小组办公室要加强统筹调度、检查督导，及时汇总各乡镇、各部门工作推进情况并报告县委、县政府。

（四）强化宣传引导。要加强对自建房安全专项整治工作的宣传，普及房屋使用安全常识，增强人民群众的安全意识，争取群众的理解、支持和配合。要认真做好舆情正面宣传引导，正面引导，强化风险预警和线上线下联动，及时发布权威信息，有效化解影响社会稳定风险。加大典型案例通报，以案促改，形成良好社会氛围。各乡镇将专项整治工作方案于2022年6月22日前报县自建房安全专项整治领导小组办公室。自2022年6月起，每半月将工作进展情况报送县领导小组办公室，重要情况及时报告。

附件：房县自建房安全专项整治工作领导小组人员组成、职责分工及工作规则

县人民政府办公室

2022年6月 日

附件：

房县自建房安全专项整治工作领导小组

人员组成、职责分工及工作规则

一、人员组成

组  长：谢晓鸣    县政府县长

副组长：高  勇    县政府常务副县长

刘  俊    县政府副县长

成  员：

县委宣传部副部长

刘明德    县发改委主任

周兴富    县教育局局长

县民宗局局长

郭怀生    县公安局政委

龚  平    县科经局局长

孙厚华     县民政局局长

丁  华    县司法局局长

卢政斌    县财政局局长

张祖元    县自然资源和规划局局长

冀自立    县住建局局长

齐建琼    县农业农村局局长

余铁柱    县商务局中心主任

陆龙权    县文化和旅游局局长

陈吉华    县卫健局局长

郭兴贵    县应急管理局局长

汪永鸣    县市场监督管理局局长

全  权    县城管执法局局长

戢运烈    县住建局副局长、房地产保障中心主任

王利民    县消防救援大队大队长

领导小组办公室设在县住建局，冀自立同志兼任办公室主任。各成员单位须明确一个责任科室，指定1名干部担任领导小组办公室联络员。

二、成员单位职责分工

各成员单位要在领导小组统一领导下，按照职责分工扎实  有序推进自建房安全专项整治及长效机制建立工作。要根据职  能职责，将应当纳入行业安全监管范围的自建房全部纳入安全  监管范围。

（一）县住建局负责统筹开展自建房安全专项整治工作，推进部门信息共享，协调各部门共同建立健全自建房规划建设管理长效机制；

（二）县应急管理局负责房屋安全突发事件应对处置工作，按职责指导用作工贸企业生产经营场所的自建房安全管理；

（三）县委宣传部负责自建房屋安全专项整治宣传引导工作；

（四）县发改局负责指导房屋综合管理信息化等的相关工作；

（五）县教育局负责指导用作学校、幼儿园及职责范围内教育机构的自建房安全管理；

（六）县民宗局负责指导用作宗教活动场所的自建房安全管理；

（七）县公安局负责指导用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作；

（八）县科经局负责指导用作民爆企业及职责范围内工贸企业生产经营场所的自建房安全管理；

（九）县民政局负责指导用作养老机构和设施的自建房安全管理；

（十）县司法局负责配合有关方面完善城乡房屋安全管理制度，强化法治保障；

（十一）县财政局负责对自建房安全专项整治工作予以经费支持；

（十二）县自然资源和规划局负责指导依法依规用地、规划许可、不动产确权登记，做好地质灾害风险排查；

（十三）县农业农村局负责指导农村宅基地管理有关工作；

（十四）县商务服务中心负责指导用作商贸企业经营场所的自建房安全管理；

（十五）县文化和旅游局负责指导用作文化和旅游设施、用作电影院的自建房安全管理；

（十六）县卫生健康局负责指导用作医疗卫生机构的自建房安全管理；

（十七）县市场监督管理局负责指导自建房涉及的市场主体登记和食品经营许可证复查工作，推动将房屋安全鉴定作为自建房办理相关经营许可开展经营活动的前提条件；

（十八）县城管执法局负责自建房中违法建设行为的查处工作；

（十九）县消防大队负责指导全市所有自建房特别是用作经营性自建房屋的消防安全管理。

三、工作规则

领导小组实行全体会议制度和办公室会议制度。领导小组会议根据工作需要定期或不定期召开，由组长或其委托的副组长主持，成员单位可以提出召开会议的建议。根据工作需要，领导小组可邀请其他相关部门参加。在领导小组会议召开前，可召开联络员会议，研究讨论会议议题和需要提交会议议定的事项及其他有关事项。领导小组会议以纪要形式明确议定事项，印发相关部门和单位，重大事项按程序报市委市政府。办公室会议根据工作需要，不定期召开，由办公室主任主持，研究讨论领导小组会议议题和需要提交领导小组会议议定的事项，或其他需要研究协调的具体事项，报领导小组组长或副组长审定，落实领导小组会议议定事项。

各成员单位按照职责分工，主动研究自建房安全隐患专项整治工作中的重大问题，积极提出工作建议；按要求报送相关会议材料，参加领导小组会议和联络员会议，认真落实领导小组会议确定的工作任务，指导行业所属下级单位推进工作。领导小组办公室要加强对领导小组会议议定事项的跟踪督促落实，及时向各成员单位通报有关情况。