附件

省委巡视反馈问题整改情况一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题摘要 | 责任领导 | 责任单位 | 整改措施 | 完成时限 |
| 1 | 千方百计解民忧有差距 | 十堰市农村饮水安全提标升级工程有1项预计明年4月才能完工。314座危桥目前还有124座未开工，城镇老旧小区改造全市31942户目前还有20188户未完工。困难残疾人家庭无障碍改造5457户目前还有3002户未完成。 | 高 勇 | 政府办水利和湖泊局住建局残 联 | 1. 农村饮水安全提标升级工程。2022年度房县农村饮水安全巩固提升项目及60处农村供水工程维修养护项目已全面完工，军店集镇水厂改扩建已于4月底已正式通水。下一步，将健全完善各项管理制度，全面加强对已建成的各类设施的运行监测和维护保养等工作，确保设施设备运转正常、管长远。

二、关于危桥及老旧小区改造工作。2022年，房县新建桥梁8座，改建桥梁8座，目前城区所有危桥已全部纳入新建范围并动工建设。改造老旧小区2773户，目前已经全部动工。下一步，将加大“两违”清理，破解用地难题；坚持多元筹资，加大资金投入；围绕文明创建，强化小区治理。三、关于困难残疾人家庭无障碍改造工作。2022年，上级下达房县困难重度残疾人无障碍改造任务240户，前期经第三方入户测评设计，全县确定改造任务244户。目前，已全面完成入户测评设计工作，正在进行项目招投。下一步，将大力跟进招标工作，待招标完成后，将第一时间开展改造工作。 | 一、关于危桥及老旧小区改造工作，2022年12月底完成。二、困难残疾人家庭无障碍改造工作，2022年11月底完成。 |